# 项目资产智能管理平台建设方案

方案定位：以"单项目知识传承"为出发点，依托现有生产体系知识库和项目数据，通过飞书生态连接各角色，AI驱动知识的自动采集、积累和复用，先试点见效，再扩展至公司级应用。

策略：试点先行、敏捷迭代 — 先做能跑通的可演示的原型，在1-2个试点项目中快速验证价值，敏捷迭代，不做过重的计划。

# 一、业务全景概览

## 价值主张

知识分散，找不到？用飞书知识助手直接提问，快速获取项目历史经验
复盘经验容易流失？会议结束后AI自动提取内容，一键确认即可永久沉淀
新人上手慢？加入项目群自动推送知识包，当天就能投入工作

## 方案定位

按&quot;试点先行、敏捷迭代&quot;的思路推进：
• 第一阶段（可演示的原型）：2周内产出可演示的原型，聚焦单项目关键场景
• 第二阶段（试点验证）：在1-2个真实项目中试用，快速收集反馈、迭代优化
• 第三阶段（扩展推广）：试点验证有效后，扩展至生产体系知识库、项目经理助手等更广场景

## 角色全景

| 角色 | 诉求 | 平台解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目进展掌握、风险预警、知识传承 | 复盘知识一键入库、项目进展自动汇总 |
| 研发专家 | 快速找到技术方案、避免重复踩坑 | 自然语言检索历史技术方案，附来源可追溯 |
| 新入项人员 | 快速了解项目、减少问老员工的尴尬 | 入项当天自动推送知识包，AI导师随时问答 |
| 老员工 | 减少被新人反复打扰 | 常见问题AI直接回答，老员工只处理深层问题 |
| PMO（后续扩展） | 跨项目知识治理、数据洞察 | 跨项目知识检索、质量审核、效果数据统计 |

MVP阶段聚焦前4个角色，PMO相关功能在试点验证价值后再扩展。

# 二、与现有系统关系

优先依托现有系统，不重复建设：

| 现有系统/数据源 | 利用方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 飞书生态 | 知识采集入口 | 通过Webhook自动采集项目日常知识，用户零学习成本 |
| 生产体系知识库 | 主要知识来源 | 直接对接，作为跨项目知识检索的底层支撑 |
| 已有项目数据 | 试点项目初始知识 | 从试点项目已有资料入手，快速构建项目知识库 |
| Git仓库 | 技术知识采集 | 通过commit message自动采集技术决策 |
| 禅道/Jira | MVP阶段暂不集成 | 试点验证后再考虑对接需求 |

思路：从可获得的知识入手，不等待"完美数据"，先用现有数据跑通全流程。

# 三、各角色功能详情（试点阶段）

## 3.1 项目经理

项目经理是平台的主要受益者和推动者，承担知识质量把关的轻量审核责任。

### 功能一：AI知识问答（试点重点）

使用场景：项目执行中遇到问题，快速获取历史经验参考

业务流程：
项目经理在飞书群@知识助手
，然后输入自然语言问题
，然后系统检索本项目+跨项目历史知识
，然后返回答案（附来源文档/会议链接）
，然后项目经理可追溯原始信息

| 提问 | 回答来源 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| "客户要求提前2周交付，历史上怎么处理的？" | 历史项目复盘记录 | 避免重复踩坑，快速决策 |
| "医保接口对接有什么注意事项？" | 本项目文档+跨项目教训 | 规避已知风险 |
| "这个需求在哪次会议上确认过？" | 飞书会议纪要 | 快速溯源，减少扯皮 |

交互方式：飞书群@知识助手 / 飞书私信

### 功能二：复盘知识一键入库（试点重点）

使用场景：项目复盘会议结束后，将经验教训永久沉淀

业务流程：
复盘会议（飞书视频会议/线下会议）
，接着飞书妙记自动录音转写（或上传会议记录）
，接着AI自动提取：成功经验 / 失败教训 / 最佳实践 / 待改进事项
，接着飞书机器人推送复盘报告草稿给项目经理
，接着项目经理审阅（≤5分钟）：确认/修改/补充
，接着一键确认入库，知识永久沉淀

项目经理每次复盘只需5分钟审核，不再需要手工整理复盘文档。

### 功能三：项目进展自动汇总（试点可选）

使用场景：编写周报、向上汇报、了解项目整体情况

业务流程：
项目经理提问："本周项目完成了什么，有哪些风险未关闭？"
，然后AI汇聚飞书群消息、会议纪要、文档更新
，然后生成本周进展摘要（已完成/进行中/风险清单）
，然后项目经理编辑后直接发送

将原本需要1~2小时的周报整理，缩短至10分钟内完成。

## 3.2 研发专家

研发专家是技术知识的主要生产者，也是技术方案的高频检索用户。

### 功能一：技术方案即时检索（试点重点）

使用场景：开发时遇到技术问题，需要快速找到历史解决方案

业务流程：
研发专家在飞书@知识助手
，然后描述技术问题（自然语言）
，然后系统语义匹配本项目+历史项目技术方案
，然后返回相关方案（含代码示例/来源文档）
，然后研发专家可评价答案质量

| 场景 | 问题示例 | 知识来源 |
| --- | --- | --- |
| 接口问题 | "DICOM文件传输超时怎么解决？" | 历史项目技术群讨论 |
| 技术选型 | "需要支持10万QPS的查询用什么方案？" | 历史技术方案文档 |
| 规范查询 | "HL7 FHIR接口规范在哪里？" | 技术规范文档库 |
| 坑点预警 | "GB18030编码在医保报文中有什么坑？" | 项目历史踩坑记录 |

减少重复研究时间，避免已知技术坑，提升开发效率。

### 功能二：Git提交知识自动沉淀（后续迭代）

使用场景：研发专家提交代码时，技术决策自动沉淀为知识

业务流程：
研发专家git commit（规范化commit message）
，然后Git Hook触发知识采集
，然后AI分析commit内容：提取技术要点/变更原因/影响范围
，然后自动生成技术知识草稿
，然后飞书通知研发专家（可选择"确认"或"忽略"）
，然后确认后入库，与历史技术方案自动关联

技术知识沉淀与开发工作合并，零额外负担。

## 3.3 新入项人员

新入项人员是平台的高频使用者，也是平台价值最直接的受益群体。

### 功能一：入项知识包自动推送（试点重点）

使用场景：刚加入项目组，需要快速了解项目全貌

触发机制：项目经理将新人加入飞书项目群，然后自动触发，然后10分钟内收到知识包

知识包内容示例：
欢迎加入「某医院智慧门诊系统」项目组！

项目概况
客户：XX三甲医院 | 当前阶段：开发中 | 预计交付：2026-08

当前进展
已完成：需求确认、技术方案评审、数据库设计
进行中：门诊预约模块开发（60%）
待启动：系统集成测试

重要注意事项（历史经验）
1. 医保接口测试环境需提前4周申请
2. 客户IT对接需通过协调员王五，勿直接联系
3. 需求变更必须走正式变更流程

关键联系人
· 客户对接人：刘总（需求）
· 技术负责人：李四（架构）
· 测试负责人：赵六

必读文档
· [需求规格说明书v2.1]  · [技术架构方案v1.3]  · [项目计划]

随时@我提问，我从项目历史资料中为你找答案！

新人入项当天即可了解项目全貌，无需等老员工逐一介绍。

### 功能二：AI导师随时问答（试点重点）

使用场景：执行任务中遇到不懂的问题，不用打扰老员工

业务流程：
新人在飞书@知识助手提问
，然后AI检索本项目知识库 + 历史项目知识库
，然后优先返回本项目相关内容
，然后附带来源引用，可追溯
，然后如无答案，推荐相关领域真人专家联系方式

| 新人问题 | 系统回答来源 | 解决的痛点 |
| --- | --- | --- |
| 这个项目用的什么技术栈？ | 技术架构方案文档 | 不用问人就能了解技术背景 |
| 客户那边谁负责需求确认？ | 干系人记录/会议纪要 | 不用问人就能找到正确联系人 |
| 这个接口以前有没有踩过坑？ | 项目历史踩坑记录 | 提前规避已知风险 |
| 这个需求变更在哪次会议决定的？ | 会议纪要 | 快速了解历史决策背景 |
| 有没有类似项目的经验参考？ | 跨项目知识库 | 不局限于本项目，借鉴行业经验 |

减少对老员工的依赖，让老员工从"被反复打扰"中解放出来。

## 3.4 老员工（知识贡献者）

老员工既是知识的主要生产者，也因为新人减少打扰而成为受益者。

### 功能一：无感知识自动沉淀（试点重点）

原则：不增加老员工额外工作负担，知识自动从日常工作中采集

自动采集的知识来源：
飞书群聊消息（AI自动判断是否有价值）  ，接着无需老员工操作
飞书文档/多维表格（定时同步）          ，接着无需老员工操作
飞书会议纪要/妙记（会后自动提取）      ，接着无需老员工操作
Git commit message（触发自动提取，后续迭代）
                                        ，接着老员工写规范commit即可
手动上传文档（主动贡献，后续迭代）  ，接着老员工主动操作

老员工日常工作产生的知识被自动沉淀，不需要额外花时间"写文档"。

### 功能二：摆脱"被反复打扰"困境

当前痛点：75%的受访者不同程度依赖老员工，老员工成为"活字典"，时间被大量占用

平台解决方案：
· 新人的80%常见问题，然后AI知识助手直接回答
· 老员工只需处理AI回答不了的深层问题
· 减少重复性的"新人问、老员工答"消耗

效果预期：老员工被新人咨询打扰的频次降低50%以上。

# 四、业务功能与角色对应矩阵（MVP阶段）

| 业务功能 | 项目经理 | 研发专家 | 新入项人员 | 老员工 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI知识问答（飞书群） | 主要用户 | 主要用户 | 主要用户 | 偶尔 | 核心 |
| 入项知识包自动推送 | 触发者 | 受益 | 主要受益 | - | 核心 |
| 复盘知识一键入库 | 主要操作 | 参与复盘 | 学习参考 | 参与复盘 | 核心 |
| 技术方案检索 | 偶尔 | 主要用户 | 学习用 | - | 核心 |
| 项目进展自动汇总 | 主要用户 | - | - | - | 次要 |
| Git知识自动采集 | - | 被采集 | - | 被采集 | 后续迭代 |
| 跨项目知识统计 | 查看本项目 | - | - | - | 次要 |

主要用户/受益者  次要用户/参与者  — 不涉及

重点 = 原型必须包含  次要 = 试点阶段补充  后续迭代 = 验证后扩展

# 五、关键业务场景全流程

## 场景一：项目日常知识沉淀（持续进行）

触发：项目群日常沟通、文档更新、会议召开
，接着
自动采集：飞书Webhook监听，AI判断价值（无感）
，接着
智能处理：AI提取要点，分类打标，质量评级
，接着
轻量审核：A/S级知识推送项目经理，30秒确认
，接着
知识入库：永久沉淀，可被全团队检索
，接着
持续积累：知识库随项目进展不断丰富

## 场景二：新人入项助力（事件触发）

触发：项目经理将新人加入飞书项目群
，接着
自动生成：AI聚合项目关键信息，生成入项知识包
，接着
推送接收：新人10分钟内收到飞书私信知识包
，接着
深度学习：新人随时@知识助手追问细节
，接着
能力提升：新人3~5天内了解项目全貌（原来需2~3周）

## 场景三：项目复盘知识沉淀（里程碑触发）

触发：项目阶段结束，召开复盘会议
，接着
【自动录制】飞书妙记实时转写会议内容（或上传会议记录）
，接着
【AI提取】会议结束后10分钟内，提取经验教训草稿
，接着
【人工确认】项目经理5分钟审核，确认/修改
，接着
【永久沉淀】复盘知识入库，跨项目可检索
，接着
【价值传递】下个类似项目可直接获取这些教训，避免重蹈覆辙

## 场景四：跨项目经验复用（需求触发）

触发：新项目启动，项目经理需要了解同类项目经验
，接着
【主动检索】项目经理@知识助手："有没有做过类似医院智慧门诊的项目经验？"
，接着
【跨库检索】AI检索全局知识空间（含历史项目沉淀的教训/最佳实践）
，接着
【结构化返回】返回相关项目的需求要点/技术坑/最佳实践
，接着
【价值放大】历史项目的经验真正服务于新项目，知识资产产生持续价值

# 六、实施策略：敏捷迭代，试点驱动

## 6.1 整体实施路线

阶段一：Demo原型（2周内）
  · 选择1个试点项目，导入已有项目数据
  · 实现主要功能：知识问答 + 入项知识包 + 复盘提取
  · 内部演示，快速验证方向是否正确

阶段二：试点迭代（4~6周）
  · 在1-2个真实项目中试用
  · 收集用户反馈，每周迭代优化
  · 量化试点效果（新人适配周期、打扰频次等）

阶段三：扩展推广（试点验证后）
  · 扩展至生产体系知识库对接
  · 扩展至更多项目，形成项目经理助手
  · 建立公司级知识资产复用机制

## 6.2 第一阶段：Demo原型（2周内）

目标：快速产出可演示的原型，验证核心假设

范围：
· 选择1个试点项目（优先选择资料较完整、团队配合度高的项目）
· 导入该项目的已有文档、会议纪要、飞书群历史消息
· 实现3个主要功能：
  1. 飞书群@知识助手问答（基于该项目知识库）
  2. 新人入项知识包自动生成与推送
  3. 复盘会议内容AI提取 + 一键入库

交付物：
· 可运行的可演示的原型（飞书机器人形式）
· 试点项目知识库（含导入的已有数据）
· 演示视频/截图（用于内部汇报）

不做的事：
· 不建设复杂的后台管理系统
· 不对接禅道/Jira等外部系统
· 不追求高并发、高性能（单项目够用即可）
· 不建设人员能力评价体系

## 6.3 第二阶段：试点迭代（4~6周）

目标：在真实项目中验证价值，快速试错快速迭代

范围：
· 在1-2个试点项目中正式启用
· 每1-2周收集用户反馈，发布迭代版本
· 重点验证：
  - 新人适配周期是否缩短
  - 老员工被打扰频次是否降低
  - 知识问答有用率是否达到预期

关键指标：

| 指标 | 试点前 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新人适配周期 | 2~3周 | ≤1周 | 项目经理反馈 |
| 知识问答有用率 | - | ≥70% | 用户点赞率统计 |
| 复盘知识沉淀率 | ~0% | ≥80% | 每次复盘后是否入库 |
| 老员工被打扰频次 | X次/周 | -50% | 新人自评问卷 |

迭代策略：敏捷不做过重的计划，根据试点反馈动态调整功能优先级。

## 6.4 第三阶段：扩展推广（试点验证后）

前提：试点项目验证有效，用户认可价值

扩展方向：
1. 对接生产体系知识库：将项目知识库与生产体系知识库打通，实现更广范围的知识复用
2. 扩展至更多项目：从试点项目扩展至同类型项目，再覆盖全公司项目
3. 项目经理助手：在知识传承基础上，扩展项目风险预警、进展汇总等助手能力
4. 跨项目知识图谱：构建技术栈、业务领域、项目类型等多维度知识关联

推广策略：几个项目试点好用就能直接解决公司问题，不强制推广，用效果吸引更多项目主动加入。

# 七、业务价值量化预期

| 业务场景 | 现状 | 改善后 | 量化目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新人适配周期 | 2~3周才能基本上手 | 3~5天了解全貌 | 适配周期缩短50% |
| 复盘知识沉淀 | 几乎为0，经验随人走 | 80%+复盘经验入库 | 知识不再流失 |
| 技术问题解决时间 | 找老员工等待0.5~2小时 | 自助检索5分钟内 | 效率提升90% |
| 周报整理时间 | 项目经理每周1~2小时 | AI汇总10分钟审核 | 节省80%时间 |
| 历史经验复用率 | 几乎不复用，重复踩坑 | 同类问题可检索到历史方案 | 建立可量化基线 |
| 老员工被打扰频次 | 每周被新人咨询多次 | 常见问题AI直接回答 | 减少50%打扰 |

以上目标在1~2个试点项目中验证，验证通过后再推广至更多项目。

# 八、业务边界与不做的事

试点阶段暂不涉及以下内容：

| 不做的事 | 原因 |
| --- | --- |
| 不改造现有项目管理系统（禅道/Jira） | 避免集成复杂度，聚焦快速验证 |
| 不建设人员能力评价体系 | MVP阶段超出范围，后续扩展 |
| 不做复杂的权限管理系统 | 飞书权限即可满足MVP阶段需求 |
| 不做独立的Web管理后台 | 飞书机器人作为主入口，降低用户门槛 |
| 不做全集团知识库 | 先单项目试点，验证后再扩展 |
| 不追求十亿级向量、高并发高性能 | 单项目试点不需要，避免过度工程 |
| 不做沉重预测型项目计划 | 敏捷迭代，根据反馈动态调整 |

后续可扩展的业务（试点成功后）：

· 人员能力画像与成长追踪

· 项目交接标准化管理

· 与生产体系知识库深度集成

· AI问数与管理驾驶舱

· 全公司级知识资产统一管理

· 跨项目知识图谱与智能推荐

# 九、风险与应对

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 试点项目团队配合度低 | 选择配合度高的项目，先用原型演示吸引兴趣 |
| 已有项目数据质量差 | 从新项目开始，同时用生产体系知识库补充 |
| AI回答准确率不达预期 | 快速迭代优化，同时保留"人工确认"机制 |
| 用户习惯难以改变 | 从最高频场景入手（新人入项），让用户快速感知价值 |
| 推广阻力大 | 不做强制推广，用试点效果吸引，让项目主动申请接入 |

# 十、总结

方案以"单项目知识传承"为方向，依托现有生产体系知识库和项目数据，快速打造可运行的原型。通过1~2个试点项目的敏捷迭代验证价值，试点好用后再扩展到公司级应用。

相比最初设想的三个转变：
· "大平台建设"改为"单项目试点工具"
· "预测型沉重计划"改为"敏捷快速迭代"
· "从零建设"改为"依托现有系统快速启动"

知识资产沉淀这个方向是有价值的，先集中精力做好一件事：让项目知识真正沉淀下来、让新人快速上手、让老员工少被耽误。